АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРКАДАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2024  	 №481		       	           		             г.Аркадак

О внесении изменений в постановление администрации МО Аркадакского муниципального района №716 от 25.10.2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

В соответствии с Уставом Аркадакского муниципального района, администрация МО Аркадакского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО Аркадакского муниципального района № 716 от 25.10.2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» следующие изменения:

-  приложение №1 «Паспорт муниципальной программы», изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- приложение №2 «Перечень основных мероприятий, объемов и источников финансирования муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» на 2024 год», изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации МО Аркадакского муниципального района по вопросам ЖКХ Агапова А.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Аркадакского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Аркадакского

муниципального района                                                                       Н.Н. Луньков

Приложение №1: к постановлению администрации МО Аркадакского муниципального района от_12.09.2024__№_481__

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) |
| Соисполнители муниципальной программы | - отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - администрация муниципального образования Аркадакского муниципального района; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе |
| Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области |
| Задачи муниципальной программы | - достижение целевых показателей муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства; - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 5,904 км., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 2,395 км.; 1,409 км.; 2,1 км.. - прирост площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 31565,5 кв.м., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 10612,5 кв.м.; 8353,0 кв.м.; 12600,0 кв.м.. - укрепление обочин щебнем на автомобильной дороге 4100,0 п.м., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 4100,0 п.м.; 0,0 п.м.; 0,0 п.м.. - прирост площади асфальтобетонного покрытия тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, капитального ремонта, ремонта тротуаров – 75,00 кв.м., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 го. -; -; 75,0 кв.м.. - количество объектов, на которых проведен строительный контроль при выполнении работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и тротуаров 10 шт., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 4 шт.; 4 шт.; 2 шт.. - количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведен технический учет и паспортизация 10 шт., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 8; -; 2 шт.. - сохранность и поддержание надлежащего технического состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области 252,0 км., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 252,0 км.; 252,0 км.; 252,0 км.. - прирост отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ямочного ремонта 7851,0 кв.м., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 3886,0 кв.м.; 3440,0 кв.м.; 525,0 кв.м.. - количество составленной и проведенной экспертизы проектно-сметной документации 5 ед., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 3 ед.; -; 2 ед.. - количество проведенной диагностики автомобильных дорог 2 ед., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 1ед.; -; 1ед.. - количество приобретенной дорожно - эксплуатационной техники 2 ед., в том числе по годам: 2024 год; 2025 год; 2026 год. 2 ед.; -; -. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по (годам) | Общий объем финансового обеспечения Программы составляет – 142169359,28 рублей (прогнозно) из них по годам: 2024 год – 52982759,28 рублей (прогнозно); 2025 год – 41803700,00 рублей; 2026 год – 47382900,00 рублей; в том числе: средства областного бюджета – 4554000,00 рублей (прогнозно), из них по годам: 2024 год – 4554000,00 рублей (прогнозно); 2025 год – 0,00 рублей; 2026 год – 0,00 рублей; средства муниципального дорожного фонда Аркадакского муниципального района – 120805880,17 рублей, из них по годам: 2024 год – 41917780,17 рублей; 2025 год – 37418800,00 рублей; 2026 год – 41469300,00 рублей; средства муниципального дорожного фонда МО город Аркадак –16809479,11 рублей, из них по годам: 2024 год – 6510979,11 рублей; 2025 год – 4384900,00 рублей; 2026 год – 5913600,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в тоже время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на её развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличие развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно- техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоёмкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный,  его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства - реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счёт улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во - вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути; снижение числа дорожно - транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог.

В целом улучшение дорожных условий приводит к: сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения); снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче - смазочных материалов (ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда); повышению транспортной доступности; сокращению числа дорожно - транспортных происшествий; улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

При общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района, составляющей 252,0 км., в том числе 69,0 км. в МО г. Аркадак, протяженность дорог  требующих ремонта  составляет 164,527 км.

- Цели, задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:  обеспечение прироста протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задач:

- достижение целевых показателей муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог.

- Целевые показатели муниципальной программы.

Целевыми показателями, определяющими, решение поставленных задач являются:

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 5,904 км., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 2,395 км. | 1,409 км. | 2,1 км. |

- прирост площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 31565,5 кв.м., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 10612,5кв.м. | 8353,0 кв.м. | 12600,0 кв.м. |

- укрепление обочин щебнем на автомобильной дороге   4100,0 п.м., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 4100,0 п.м. | 0,0 п.м. | 0,0 п.м. |

- прирост площади асфальтобетонного покрытия тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  в результате строительства,  капитального ремонта, ремонта тротуаров – 75,00 кв.м., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| - | - | 75,0 кв.м. |

- количество объектов, на которых проведен строительный контроль при выполнении работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и тротуаров 10 шт., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 4 шт. | 4 шт. | 2 шт. |

- количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведен технический учет и  паспортизация 10 шт., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 2 шт. |

- сохранность и поддержание надлежащего технического состояния существующей сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области 252,0 км., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 252,0 км. | 252,0 км. | 252,0 км. |

- прирост отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ямочного ремонта 7851,0 кв.м., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 3886,0 кв.м. | 3440,0 кв.м. | 525,0 кв.м. |

- количество составленной и проведенной экспертизы проектно-сметной документации 5 ед., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 3 ед. | - | 2 ед. |

- количество проведенной диагностики автомобильных дорог 2 ед., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 1ед. | - | 1ед. |

- количество приобретенной дорожно - эксплуатационной техники 2 ед., в том числе по годам:

| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 2 ед. | - | - |

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Реализация настоящей Программы позволит:

-  осуществить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание, автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области.

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» будет осуществлен:  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 5,904 км.; прирост площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог 31565,5 кв.м.; укрепление обочин щебнем на автомобильной дороге 4100,0 п.м.; прирост площади асфальтобетонного покрытия тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  в результате строительства,  капитального ремонта, ремонта тротуаров 75,0 кв.м.;  прирост отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ямочного ремонта 7851,0 кв.м., строительный контроль при выполнении работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и тротуаров 10 шт.; технический учет и  паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 шт. Проведена: экспертиза проектно-сметной документации 5 ед.; диагностика автомобильной дороги 2 ед.; осуществлена сохранность и поддержание надлежащего технического состояния существующей сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области 252,0 км.;  приобретена дорожно - эксплуатационная техника в количестве 2 ед.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей  населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которые относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

5. Перечень основных мероприятий программы.

В целях обеспечения решения конкретных задач программы сформирован перечень мероприятий.

Перечень мероприятий программы:

- обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской;

- строительство, капитальный ремонт, ремонт тротуаров;

- проведение строительного контроля при  выполнении работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту  автомобильных дорог и тротуаров;

- проведение технического учета и паспортизации, автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области;

- составление и проведение экспертизы проектно- сметной документации;

- проведение диагностики автомобильных дорог;

- обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области.

Перечень программных мероприятий отражён в приложениях  №2, №3, №4 к программе.

6. Финансовое обеспечение программы.

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет – 142169359,28 рублей (прогнозно) из них по годам:

2024 год – 52982759,28 рублей (прогнозно);

2025 год – 41803700,00 рублей;

2026 год – 47382900,00 рублей;

в том числе:

средства областного бюджета – 4554000,00 рублей (прогнозно), из них по годам:

2024 год – 4554000,00 рублей (прогнозно);

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 0,00 рублей;

средства муниципального дорожного фонда Аркадакского муниципального района – 120805880,17 рублей, из них по годам:

2024 год – 41917780,17 рублей;

2025 год – 37418800,00 рублей;

2026 год – 41469300,00 рублей;

средства муниципального дорожного фонда МО город Аркадак –16809479,11 рублей, из них по годам:

2024 год – 6510979,11 рублей;

2025 год – 4384900,00 рублей;

2026 год – 5913600,00 рублей.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики. К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебанием цен на строительные материалы.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных муниципальных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

Использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов; периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

- Система управления реализацией Программы.

Администрация муниципального образования Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию, направляет предложения о внесении изменений в программу и несёт ответственность за несвоевременное выполнение программных мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет  заместитель главы администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района по вопросам ЖКХ Агапов А.М.

Верно:  управляющий делами

администрации МО Аркадакского

муниципального района                                                                   Д.И. Давыдов

Приложение № 2

к  постановлению администрации МО Аркадакского муниципального района

от_12.09.2024__№_481___

Перечень

основных мероприятий, объемов и источников финансирования муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области на 2024 – 2026 годы» на 2024 год.

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объемы и источники финансирования (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годы реализации | Всего | Федеральный бюджет (прогнозно) | Областной бюджет Субсидия (прогнозно) | Местный бюджет |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  | Наименование показателя |  |  | Ед. измерения | Целевое значение |
|  |  |  |  |  |  | Дорожный фонд МО г. Аркадак |  |  | Дорожный фонд Аркадакского МР |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| Цель: обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: достижение целевых показателей муниципальной программы в сфере дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) | Базовое значение (2023 год) | 28209613,24 | - | - |  | 2586988,54 |  | 25622624,70 | - |  |  | - |  |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог; прирост площади дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог; укрепление обочин щебнем на автомобильной дороге | км.; кв.м; п.м. |  | 2,034 11918,5 0,0 |
|  |  | 2024 год | 25311387,28 | - | - |  | - |  | 25311387,28 | - |  |  | - |  |  |  | Км; кв.м п.м. |  | 2,395 10612,5 4100,0 |
| 1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |  | 2024 год | 22517215,31 | - | - |  | - |  | 22517215,31 | - |  |  | - |  |  |  | Км; кв.м. |  | 2,395 10612,5 |
| - по автоподъезду к с. Кистендей от автомобильной дороги «Балашов-Ртищево», в том числе мост ч/р Батучка Аркадакского муниципального района Саратовской области ; |  |  | 13127616,37 | - | - |  | - |  | 13127616,37 | - |  |  | - |  |  |  | Км; кв.м. |  | 1,025 6150,0 |
| - по автоподъезду к с Мещеряковка от автомобильной дороги «Балашов- Ртищево», в том числе 1,258 кмв границах с. Мещеряковка на участке км 12+ 650 – км 13+386 Аркадакского муниципального района Саратовской области; | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) |  | 8042821,59 | - | - |  | - |  | 8042821,59 | - |  |  | - |  |  |  | Км; кв.м. |  | 0,736 3680,0 |
| - по ул. Ленина от пересечения ул. Степная до д. №144 в г. Аркадаке Саратовской области |  |  | 1346777,35 | - | - |  | - |  | 1346777,35 | - |  |  | - |  |  |  | Км; кв.м. |  | 0,634 782,5 |
| 1.2 Укрепление обочин щебнем на автомобильных дорогах: |  | 2024 год | 2794171,97 |  |  |  |  |  | 2794171,97 |  |  |  |  |  |  |  | п.м |  | 4100,0 |
| - «Автоподъезд к с. Кистендей от автомобильной дороги «Балашов-Ртищево», в том числе мост ч/р Батучка» на участке км 0+545- км 2+595 Аркадакского муниципального района Саратовской области |  |  | 2794171,97 |  |  |  |  |  | 2794171,97 |  |  |  |  |  |  | Укрепление обочин щебнем на автомобильной дороге | п.м |  | 4100,0 |
| Мероприятие 2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт тротуаров: | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) | Базовое значение (2023 год) | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Прирост площади асфальтобетонного покрытия тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, капитального ремонта, ремонта тротуаров | кв.м. |  | - |
|  |  | 2024 год | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  | кв.м. |  | - |
| Мероприятие 3. Проведение строительного контроля при выполнении работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и тротуаров | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) | Базовое значение (2023год) | 334234,31 | - | - |  | - |  | 334234,31 | - |  |  | - |  |  | Количество объектов, на которых проведен строительный контроль при выполнении работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и тротуаров | шт. |  | 9 |
|  |  | 2024 год | 700000,00 | - | - |  | - |  | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
| Мероприятие 4. Проведение технического учета и паспортизации, автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) | Базовое значение (2023 год) | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведен технический учет и паспортизация | шт. |  | - |
|  |  | 2024 год | 120000,00 | - | - |  | - |  | 120000,00 | - |  |  | - |  |  |  | шт. |  | 8 |
| Задача 2: обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области: | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) | Базовое значение (2023 год) | 19123477,75 | - | - |  |  | 4816989,79 | 14306487,96 | - |  |  |  | - |  | Сохранность и поддержание надлежащего технического состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак и Аркадакского муниципального района Саратовской области; прирост отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ямочного ремонта | км. кв.м. |  | 252,0 3376,0 |
|  |  | 2024 год | 21181372,00 | - | - |  |  | 6480979,11 | 14700392,89 |  |  |  |  |  |  |  | км. кв.м |  | 252,0 3886,0 |
| 5.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО г. Аркадак Саратовской области в зимний и зимне- весенний период; |  |  | 5053712,30 | - | - |  |  | 3057976,70 | 1995735,60 | - |  |  |  | - |  |  | км. |  | 69,0 |
| 5.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района в зимний и зимне-весенний период; |  |  | 8246313,43 | - | - |  |  | - | 8246313,43 | - |  |  |  | - |  |  | км. |  | 183,0 |
| 5.3. Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО г. Аркадак Саратовской области; |  |  | 3423002,41 | - | - |  |  | 3423002,41 | - | - |  |  |  | - |  |  | кв.м. |  | 1915,0 |
| 5.4. Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог в Аркадакском муниципальном районе Саратовской области: |  |  | 4258343,86 | - | - |  |  | - | 4258343,86 | - |  |  |  | - |  |  | кв.м |  | 1971,0 |
| - «Автоподъезд к с. Мещеряковка от автомобильной дороги «Балашов-Ртищево», в том числе 1,258 км в границах с. Мещеряковка» на участке с км 0+960 по км 11+100 Аркадакского муниципального района Саратовской области |  |  | 2008343,86 | - | - |  |  | - | 2008343,86 | - |  |  |  | - |  |  | кв.м |  | 1020,0 |
| - «Автоподъезд к с. Кистендей от автомобильной дороги «Балашов-Ртищево», в том числе мост ч/р Батучка» Аркадакского муниципального района Саратовской области |  |  | 2250000,00 |  |  |  |  |  | 2250000,00 |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  | 951,0 |
| 5.5. Нанесение горизонтальной дорожной разметки; установка дорожных знаков; |  |  | 200000,00 | - | - |  |  | - | 200000,00 | - |  |  |  | - |  |  | шт. |  | 26,0 |
| 5.6. Расчистка обочин автомобильных дорог; |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  | км. |  | - |
| 5.7 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Аркадакского муниципального района Саратовской области (отсыпка дорожного полотна щебнем) |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  | км. |  | - |
| Мероприятие 6. Составление и проведение экспертизы проектно- сметной документации | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) | Базовое значение (2023 год) | 56000,00 | - | - |  |  | 28000,00 | 28000,00 | - |  |  |  | - |  | Количество составленной и проведенной экспертизы проектно-сметной документации | Ед. |  | 2 |
|  |  | 2024 год | 60000,00 | - | - |  |  | 30000,00 | 30000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Мероприятие 7. Проведение диагностики автомобильных дорог | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) | Базовое значение (2023 год) | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | Количество проведенной диагностики автомобильных дорог | Ед. |  | - |
|  |  | 2024 год | 200000,00 | - | - |  |  | - | 200000,00 | - |  |  |  | - |  |  | Ед. |  | 1 |
|  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8. Обеспечение дорожно - эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области | Администрация МО Аркадакского муниципального района (Управление ЖКХ администрации муниципального образования Аркадакского муниципального района) | Базовое значение (2023 год) | - | - | - |  |  | - | - | - |  |  |  | - |  | Количество приобретенной дорожно - эксплуатационной техники | Ед. |  | - |
|  |  | 2024 год | 5410000,00 | - | 4554000,00 |  |  | - | 856000,00 | - |  |  |  | - |  |  | Ед. |  | 2 |
| 8.1 Трактор Беларус МТЗ 82.1 с навесным оборудованием |  |  | 2353661,34 | - | 2118295,21 |  |  | - | 235366,13 | - |  |  |  | - |  |  | Ед. |  | 1 |
| 8.2 Трактор Беларус МТЗ 82.1 и прицеп |  |  | 2706338,66 | - | 2435704,79 |  |  | - | 270633,87 | - |  |  |  | - |  |  | Ед. |  | 1 |
| 8.3Навесное оборудование к трактору Беларус МТЗ 82,1- отвал коммунальный гидроповоротный |  |  | 350000,00 |  | - |  |  | - | 350000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 2024 год: |  |  | 52982759,28 | - | 4554000,00 |  |  | 6510979,11 | 41917780,17 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

Верно:  управляющий делами  администрации МО

Аркадакского муниципального района                                                                                                                                                  Д.И. Давыдов